# ข้อเสนอโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 10

# ประเภทการแข่งขัน: MOF Hackathon เพชรวายุภักษ์ (แนวคิดนวัตกรรมเพื่อการบริการประชาชน)

## ชื่อผลงาน: TRD Lease Exchange (TRD-LEX):

## แพลตฟอร์มตลาดรองเพื่อการเปลี่ยนมือสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุแบบครบวงจร

## บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

โครงการ TRD Lease Exchange (TRD-LEX) ถูกนำเสนอขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนมือสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ ในปัจจุบัน กรมธนารักษ์เผชิญกับปัญหาพื้นที่เช่าถูกทิ้งร้างเนื่องจากผู้เช่าเดิมขาดสภาพคล่องหรือหมดความประสงค์ในการใช้ประโยชน์ แต่ไม่สามารถหาผู้มารับช่วงสิทธิได้ นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาสังคมที่สำคัญคือ การประกาศ "ขายที่ราชพัสดุ" อย่างไม่ถูกต้องตามสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งสร้างความสับสนให้กับประชาชนว่าที่ดินของรัฐสามารถซื้อขายขาดได้ ทั้งที่ในความเป็นจริงเป็นเพียงการโอนสิทธิการเช่าเท่านั้น

TRD-LEX จึงเป็นนวัตกรรมแพลตฟอร์มออนไลน์ (Official Marketplace) ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้เช่าเดิมสามารถประกาศหาผู้รับโอนสิทธิ และให้นักลงทุนสามารถค้นหาพื้นที่ศักยภาพ แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาข่าวปลอมและความเข้าใจผิด แต่ยังส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สร้างสภาพคล่องในตลาดอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินของรัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิให้แก่กระทรวงการคลังอย่างยั่งยืน

## บทที่ 1: บทนำ (Introduction)

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

กรมธนารักษ์มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการบริหารสัญญาเช่า มักพบปัญหาผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ตามวัตถุประสงค์เดิมตลอดอายุสัญญา นำไปสู่การปล่อยทิ้งร้าง (Asset Underutilization) ซึ่งทำให้รัฐสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่และจัดเก็บรายได้

### 1.2 ประเด็นปัญหาความสับสนในสังคม: "ที่ราชพัสดุขายได้ด้วยหรือ?"

ปัญหาที่ทวีความรุนแรงในยุคดิจิทัลคือ การพบเห็นประกาศทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, TikTok) หรือป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่ใช้ข้อความว่า "ขายที่ราชพัสดุทำเลทอง" หรือ "ขายขาดที่ดินธนารักษ์" การสื่อสารที่ผิดเพี้ยนนี้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมหาศาล ได้แก่:

- ความเข้าใจผิดทางกฎหมาย: ประชาชนทั่วไปเกิดความสับสนและตั้งคำถามต่อหน่วยงานราชการว่า ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินสามารถนำมาซื้อขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได้อย่างไร ทั้งที่ตามกฎหมายแล้ว สิ่งที่สามารถทำได้คือการ "โอนสิทธิการเช่า" เท่านั้น

- ช่องโหว่ของมิจฉาชีพ: การขาดแพลตฟอร์มที่ตรวจสอบได้ ทำให้เกิดการหลอกลวง ซื้อขายสิทธิลม หรือการทำสัญญาซื้อขายกันเองนอกระบบที่กรมธนารักษ์ไม่รับรู้ นำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายและการฟ้องร้อง

- ความไม่สมมาตรของข้อมูล (Information Asymmetry): นักลงทุนหรือประชาชนที่ต้องการเช่าที่ราชพัสดุอย่างถูกต้อง ไม่ทราบว่ามีแปลงใดบ้างที่ผู้เช่าเดิมต้องการปล่อยสิทธิ ทำให้พลาดโอกาสในการลงทุน

ด้วยเหตุนี้ การมีแพลตฟอร์มทางการ (Official Platform) เพื่อรองรับการเปลี่ยนมือสิทธิการเช่า จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดระเบียบข้อมูลและแก้ไขความเข้าใจผิดของสังคม

### 1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างแพลตฟอร์มตลาดรอง (Secondary Market) ที่เป็นทางการ น่าเชื่อถือ และตรวจสอบข้อมูลได้จากฐานข้อมูลของรัฐ สำหรับการประกาศหาผู้รับโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดของประชาชนเกี่ยวกับการซื้อขายที่ราชพัสดุ โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและให้ความรู้ที่ถูกต้อง (Educate the public) เกี่ยวกับ "การเปลี่ยนมือสิทธิการเช่า"

- เพื่อลดจำนวนพื้นที่ทิ้งร้าง สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายใหม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ศักยภาพได้ง่ายขึ้น

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและรายได้ของกระทรวงการคลังให้ครบถ้วนและโปร่งใส

### 1.4 ขอบเขตของโครงการ (Scope)

โครงการนี้มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ที่เชื่อมโยงผู้เช่าเดิม ผู้สนใจรับโอนสิทธิ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าด้วยกัน โดยครอบคลุมตั้งแต่ระบบยืนยันตัวตน ระบบตรวจสอบสถานะสัญญาเช่าเบื้องต้น ระบบลงประกาศ และระบบค้นหาเชิงพื้นที่ (Spatial Search)

## บทที่ 2: การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 เศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอสังหาริมทรัพย์ (Circular Economy in Real Estate)

แนวคิดการนำทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กลับมาหมุนเวียนเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ (Value Recovery) การที่ผู้เช่าเดิมส่งต่อสิทธิให้ผู้ที่พร้อมกว่า ถือเป็นการยืดอายุการใช้งานของสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน ลดการสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานหรือธุรกิจใหม่ในพื้นที่นั้นๆ

### 2.2 นวัตกรรมภาครัฐ (GovTech) เพื่อลดความไม่สมมาตรของข้อมูล

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการสาธารณะ (Digital Public Services) ช่วยขจัดตัวกลางที่ไม่จำเป็น (Disintermediation) ในอดีตการโอนสิทธิต้องพึ่งพานายหน้าหรือการบอกปากต่อปาก TRD-LEX จะทำหน้าที่เป็น Data Hub ที่เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ลดต้นทุนในการค้นหาข้อมูล (Search Cost) ให้กับภาคประชาชน

### 2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

โครงการนี้ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้เช่าสามารถโอนสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากกรมธนารักษ์และชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เปลี่ยนกฎหมาย แต่สร้าง "เครื่องมือ" ให้การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น (Ease of Doing Business)

## บทที่ 3: สถาปัตยกรรมระบบและการออกแบบแพลตฟอร์ม (System Architecture & Design)

เพื่อให้แพลตฟอร์ม TRD-LEX มีความเสถียร รองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก และสามารถทำ SEO (Search Engine Optimization) เพื่อสู้กับโพสต์หลอกลวงบนโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบจึงเลือกใช้เทคโนโลยี Full-Stack ที่ทันสมัย ดังนี้

### 3.1 โครงสร้างเทคโนโลยี (Tech Stack)

- Frontend (ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน): พัฒนาด้วย Next.js ซึ่งรองรับการทำ Server-Side Rendering (SSR) ทำให้ Search Engine อย่าง Google สามารถเก็บข้อมูลหน้าประกาศได้อย่างครบถ้วน เมื่อประชาชนค้นหาคำว่า "สิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ" ระบบทางการจะแสดงผลในอันดับต้นๆ แทนที่โพสต์ที่ไม่ถูกต้อง

- Backend (ส่วนประมวลผล): ใช้ FastAPI (Python) สำหรับการสร้าง RESTful API เนื่องจากมีความรวดเร็วสูงและรองรับการประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมเบื้องต้นได้อย่างแม่นยำ

- Database (ฐานข้อมูล): ใช้ PostgreSQL ร่วมกับ Prisma ORM ในการจัดการโครงสร้างข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อน เช่น ข้อมูลสัญญาเช่า ประวัติผู้เช่า และพิกัดระวางที่ดิน

- Infrastructure: ประยุกต์ใช้ Docker Containerization เพื่อให้การติดตั้งระบบบนเซิร์ฟเวอร์ของภาครัฐหรือระบบ Cloud (เช่น Google Cloud Platform) เป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถขยายขนาดได้ (Scalable)

### 3.2 ฟังก์ชันการทำงานหลัก (Core Features)

| ส่วนการทำงาน | รายละเอียดฟังก์ชัน | ประโยชน์ที่ได้รับ |
| --- | --- | --- |
| ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) | เชื่อมต่อกับระบบ Digital ID (เช่น ThaiD) เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ประกาศขายสิทธิและผู้สนใจซื้อสิทธิ | ป้องกันการสวมรอย สร้างความน่าเชื่อถือ และตัดปัญหามิจฉาชีพ |
| ระบบตรวจสอบสถานะสัญญา (Smart Validation) | ผู้เช่าป้อนเลขที่สัญญา ระบบจะตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมฯ ว่าเป็นสัญญาที่ยังมีผลบังคับใช้และไม่ติดค้างค่าเช่า | รับประกันว่าสิทธิที่จะโอนนั้นมีอยู่จริงและถูกต้องตามกฎหมาย |
| ระบบลงประกาศ (Listing Management) | แบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลทำเล รูปภาพสิ่งปลูกสร้าง พร้อมมีลายน้ำ Official ระบุคำว่า "ขายสิทธิการเช่า" อย่างชัดเจน | แก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชน ป้องกันการใช้คำว่าขายขาด |
| ระบบค้นหาอัจฉริยะ (Smart Search & Map) | ค้นหาตามพื้นที่ จังหวัด ประเภทย่าน (การค้า/ที่อยู่อาศัย) และแสดงผลบนแผนที่ดิจิทัล | เพิ่มความสะดวกให้นักลงทุนในการค้นหาทำเลศักยภาพ |
| ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมเบื้องต้น (Fee Estimator) | จำลองการคำนวณค่าธรรมเนียมโอนสิทธิตามระเบียบ เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายทราบต้นทุน | สร้างความโปร่งใสและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการของกรมฯ |

### 3.3 ผังการทำงานของผู้ใช้งาน (User Journey)

- ผู้เช่าเดิม (Seller): ยืนยันตัวตนผ่านระบบ -> ป้อนเลขที่สัญญาเช่า -> ระบบตรวจสอบความถูกต้อง -> ผู้เช่าอัปโหลดรูปภาพและตั้งราคาค่าตอบแทนการโอนสิทธิ -> อนุมัติประกาศขึ้นระบบ

- นักลงทุน/ประชาชน (Buyer): เข้าสู่เว็บไซต์ -> ค้นหาทำเลที่ต้องการบนแผนที่ -> ดูรายละเอียดและค่าธรรมเนียมเบื้องต้น -> กดปุ่ม "แสดงความสนใจ (Express Interest)" -> ระบบแจ้งเตือนไปยังผู้เช่าเดิม

- เจ้าหน้าที่ (Admin): ดูสถิติการใช้งานผ่าน Dashboard -> ติดตามกระบวนการโอนสิทธิเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้และมายื่นคำร้องที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

## บทที่ 4: แผนการดำเนินงานและงบประมาณ (Implementation Plan & Budget)

### 4.1 แผนการดำเนินงาน (Timeline)

ระยะเวลาในการพัฒนาและทดสอบระบบต้นแบบ (MVP) ภายในระยะเวลา 6 เดือน

| ระยะเวลา (เดือน) | กิจกรรมหลัก (Key Activities) | ผลผลิต (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| เดือนที่ 1 | วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) และรวบรวมข้อกำหนดทางกฎหมาย | เอกสาร Software Requirement Specification (SRS) |
| เดือนที่ 2 | ออกแบบ UI/UX และวางโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema) | Wireframe และ Entity Relationship Diagram (ERD) |
| เดือนที่ 3-4 | พัฒนาซอฟต์แวร์ส่วน Frontend (Next.js) และ Backend (FastAPI) | ระบบ Prototype ที่สามารถทำงานได้ขั้นต้น |
| เดือนที่ 5 | ทดสอบระบบ (UAT) กับกลุ่มตัวอย่างผู้เช่าและนักลงทุนในเขตพื้นที่นำร่อง | รายงานผลการทดสอบและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง |
| เดือนที่ 6 | Deployment ขึ้นระบบ Cloud และประชาสัมพันธ์โครงการ | ระบบ TRD-LEX (Live Version) พร้อมใช้งานจริง |

### 4.2 การประเมินงบประมาณและความคุ้มค่า (Cost-Benefit Analysis)

เนื่องจากบุคลากรของกระทรวงการคลัง (ทีมผู้พัฒนา) มีศักยภาพในการเขียนโปรแกรมแบบ Full-Stack ต้นทุนในการพัฒนาจึงมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านเซิร์ฟเวอร์ (Cloud Infrastructure) ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี ในขณะที่ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Return) จะสูงกว่ามากจากปัจจัยดังนี้:

- การเพิ่มรายได้ภาครัฐ: การเปลี่ยนมือสิทธิที่เกิดขึ้นจริงและถูกนำเข้าสู่ระบบ จะทำให้รัฐสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิและค่าเช่าส่วนเพิ่มได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

- การกระตุ้นการลงทุน: พื้นที่ทิ้งร้างถูกนำมาพัฒนาเป็นร้านค้าเชิงพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัย สร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

- การประหยัดเวลาและทรัพยากร: ลดข้อร้องเรียนและการตอบคำถามจากประชาชนเกี่ยวกับการประกาศขายที่ราชพัสดุผิดกฎหมาย

## บทที่ 5: การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ (Risk Management)

| ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risks) | ระดับความเสี่ยง | มาตรการป้องกันและแก้ไข (Mitigation Strategies) |
| --- | --- | --- |
| ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการละเมิดสิทธิ | ปานกลาง | มีเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Service) ที่ชัดเจน ว่าแพลตฟอร์มเป็นเพียงสื่อกลาง การตกลงขั้นสุดท้ายต้องผ่านการพิจารณาจากกรมธนารักษ์ตามระเบียบ |
| ความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) | สูง | ใช้การเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) และให้ผู้ใช้ยินยอมการเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัด |
| ความเสี่ยงด้านการยอมรับเทคโนโลยี (User Adoption) | ปานกลาง | ออกแบบ UI ให้ใช้งานง่าย (User-friendly) และจัดทำคู่มือการใช้งานในรูปแบบวิดีโอสั้น (Short VDO Tutorial) |

## บทที่ 6: การขยายผลและการพัฒนาในอนาคต (Scalability & Future Development)

### 6.1 การบูรณาการกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS Integration)

ในเฟสถัดไป สามารถเชื่อมโยง TRD-LEX เข้ากับระบบพิกัดระวางและฐานข้อมูลแผนที่ของกรมธนารักษ์ เพื่อแสดงผลรูปแปลงที่ดิน สภาพแวดล้อมโดยรอบ และผังเมืองรวมแบบ 3 มิติ เพื่อเสริมการตัดสินใจของนักลงทุน

### 6.2 นวัตกรรมการประเมินราคาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Valuation)

นำข้อมูลการตกลงโอนสิทธิที่เกิดขึ้นจริงในระบบ (Transaction Data) มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการเทรน Machine Learning เพื่อสร้างแบบจำลองการแนะนำราคาซื้อขายสิทธิการเช่า (Price Recommendation Engine) ที่เหมาะสมและสะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง

### 6.3 บทสรุป

โครงการ TRD-LEX ถือเป็นการตอบโจทย์การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 10 ในด้าน แนวคิดนวัตกรรมเพื่อการบริการประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม โครงการนี้เปลี่ยนปัญหาความยุ่งยากและการสื่อสารที่ผิดพลาดบนโซเชียลมีเดีย ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระทรวงการคลัง และยกระดับกระบวนการดำเนินงานของภาครัฐให้ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างแท้จริง